Obras de ampliación, mellora e acondicionamento dos edificios da Rede de Centros Socioculturais Municipais

OBXECTIVO:

Aproveitar os fondos FIL para crear emprego  e mellorar o estado dos edificios da  Rede de Centros Socioculturais co fin de habilitalos para unha máis acaída programación

AMPLIACIÓN DO LCS DE LARAÑO

- Investimento: 400.000 €

- Duración: 6 meses

- Empregos necesarios: 16 empregos

- Empregos de nova creación: 9 empregos

- Arquitecto: Alfredo Varela

MANTEMENTO/REPARACIÓNS EN DIVERSOS CENTROS

- Investimento: 300.440 €

- Duración: 189 días

- Empregos necesarios: 16 empregos

- Empregos de nova creación: 9 empregos

- Arquitecto: Jorge Duarte

OBRAS A COMETER:

CSC DE VITE: Mellora da climatización

- Instalación de climatización na parte alta

- Deshumidificación do salón de actos

- Substitución recercado zona de escaleiras

LSC DE LAMASCAL: Reparacións no conxunto do edificio

- Impermeabilización de fachada e cuberta

- Substitucións de canalóns, baixantes e carpintarías

- Mellora do pavimento e substitución de sanitarios

- Eliminación de tabiques e redistribución dos espazos

- Calefacción

CSC DA TRISCA: Impermeabilización

- Impermeabilización de cuberta e laterais

- Sellado de vidros

- Ventilación zona de escaleira

- Trasdosado da parede do fondo da escaleira

LSC DE BUSTO: Mellora do edificio

- Decapaxe pintura exterior e novo pintado

- Substitución de carpintarías metálicas

- Substitución de canalóns e baixantes

LSC MARANTES: Mellora do edificio

- Decapaxe pintura exterior e novo pintado

- Substitución de tella cerámica da cuberta

- Substitución de  canalóns e baixantes

- Instalación de calefacción (bomba de calor)

LSC DE NEMENZO: Mellora do edificio

- Decapaxe pintura exterior/interior e novo pintado

- Substitución de tella cerámica, canalóns e baixantes

- Substitución de carpintarías metálicas

- Pulido de pavimento e substitución de sanitarios

- Eliminación de tabiques e redistricuón de espazos

- Calefacción (bomba de calor)

LSC DE GRIXOA: Mellora do edificio

- Decapaxe pintura exterior e novo pintado

- Novos aseos no soto e derrube de tabiques

- Redistribución de espazos

- Amaños na cuberta

- Trasdosado na zona da escaleira

CSC DE CONXO E LSC DE AMIO: Eliminar humidades

- Impermeabilización de terrazas (Conxo)

- Revestimento madeira fondo escenario (Amio)