MEMORIA DESCRITIVA E XUSTIFICATIVA

“RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN PRAZA DE GALICIA"

# ANTECEDENTES

Durante os últimos meses, acometeuse unha reforma no interior da Praza de Galicia, que supoñía a sustitución, dos elementos preexistentes por un parque infantil, polo que o interior da praza ten un maior tránsito de persoas. Isto fai necesaria unha actuación nas beirarrúas perimetrais da praza e nas que separan a calzada do propio ámbito da zona sobre a que se actuou recentemente, co obxectivo de mellorar a seguridade e accesibilidade á mesma, ademáis de promover o tránsito a través da mesma.

Ó constituírense como o nó básico do transporte público urbano, con numerosas liñas de autobús, incluso para fóra de Santiago, co paso do tempo, foise deteriorando a calzada, polo que é necesario e urxente unha rehabilitación na capa de rodadura, e reforzo dos elementos máis afectados polo tránsito de vehículos pesados (banda de parada de autobuses).

# OBXECTO. DESCRICIÓN DAS OBRAS E XUSTIFICACIÓN DA SOLUCIÓN ADOPTADA

Este proxecto define as obras necesarias para renovar as beirarrúas perimetrais da Praza de Galicia, enmendando os puntos que se recollen a continuación e acometendo outros puntos para a mellora e integración da praza nos usos e tránsitos peatonais habituais dos cidadáns.

Actualmente, a Praza de Galica, permanece co pavimento de baldosa hidráulica cadrada de 40x40, que haberá que demoler para substuila pola de 60x40 que se utiliza en xeral nas rúas do Ensanche. A que se atopa no interior da praza, aínda é máis antiga, e deberá ser substituída polo mesmo acabado que as do perímetro. A cara da praza que mira á Rúa do Hórreo, o non cumprir cos anchos mínimos segundo a lei de accesibilidade, será demolida e sustituída por un xardín non transitable.

Estas obras consistirán basicamente nos seguintes puntos:

- Levantado do bordo antigo e substitución do mesmo, colocándoo, xunto coa rigola, á cota axeitada para evitar que os vehículos invadan a beirarrúa, evitando caídas indebidas para evacuación de pluviais contra os edificios.

- Mantemento do bordo no lateral da praza que limita con rúa do Hórreo.

- Fresado da capa superficial de rodadura de aglomerado e reposición cunha capa de 6 cm de MBC D-12.

- Demolición da beirarrúa tanto perimetral da praza coma a que está en contacto coas das rúas que acceden á mesma, e reposición da mesma con baldosa tipo terrazo nova.

- Ensanchamento da beirarrúa que une as Rúas Doutor Teixeiro con Hórreo, e desaparición da banda de Taxis na esquina con Montero Ríos, a favor de beirarrúas.

- Reforzo de fixación das tapas de arquetas e pozos de servizo na beirarrúa, parada de autobús e calzada.

- Adecuación das beirarrúas e os seus contactos con calzadas ou edificios, á normativa de accesibilidade vixente.

- Dotación de xardineiras en puntos singulares de confluencia nos que o cumprimento das leis de accesibilidade así o permita ou ó longo de beirarrúas completas.

- Transformación en xardín non transitable da isleta que separa os tráficos da Rúa da Senra e a Praza, así coma a da beirarrúa que separa a rúa do Hórreo co interior da propia praza.

- Reforzo da sinalización de tráfico para adaptar a praza á nova situación do conxunto da praza.

- Calquera outra actuación relacionada cos pavimentos, accesibilidade, acabados ou servizos públicos que a Dirección Facultativa considerase preciso ou urxente, dentro dos límites orzamentarios que permite a lei.

A solución adoptada baséase na adecuación de pavimentos ós viais que rodean o novo espazo de xogos infantís e toda a praza (baldosa tipo terrazo de 40x60), intentando ensanchar as beirarrúas nos puntos consensuados coa Concellería de Tráfico en función das necesidades reais do transporte na zona.

Trátase de fomentar o tránsito a través da praza, e á vez, mellorando o perimetral.

# DISPOÑIBILIDADE DOS TERREOS

Ó tratarse de reparación e mantemento dunha vía pública existente, non se afectará a ningún terreo en particular, actuándose exclusivamente sobre terreos públicos.

Este feito engadido a que se trata dun cambio de pavimento por outro que se corresponde cos dos viais circundantes, sen cambios de rasante escavacións ou terraplenados, fai que non proceda incluír os seguintes anexos á memoria:

- Xeoloxía e xeotecnia

- Cartografía e topografía

- Trazado de viais

- Materiais e ensaios a efectuar

- Instalacións

- Estruturas

- Impacto ambiental

- Memoria urbanística

- Coordinación con outros organismos ou servizos afectados

# REPLANTEO DA OBRA

Segundo o disposto na Normativa de Contratos do Sector Público, procederase ó replanteo do proxecto co fin de comproba-la realidade xeométrica da obra e dispoñibilidade do terreo para a súa execución.

# DECLARACION DE OBRA COMPLETA

As obras contidas no presente proxecto, constitúen unha obra completa, de acordo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (LCSP) e normativa anterior non derrogada (Art. 58 do RXLCAP), elevándose á Excma. Corporación Municipal para a súa aprobación, como o estime oportuno, servindo de base para a súa posterior licitación. Como obra completa entenderase cumprida cando se realice polo contratista a totalidade do obxecto do contrato de acordo cos termos do mesmo e a satisfacción da Administración.

# REVISIÓN DE PREZOS

Debido a que o prazo de execución da obra, é inferior a un ano, non é aplicable a revisión de prezos.

# CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA

De acordo co artigo 133 do Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RXLCAP), se conforme o artigo 25 da lei, resultase esixible a clasificación, o órgano de contratación, ao aprobar os proxectos de obras, fixará os grupos e subgrupos en que deben estar clasificados os contratistas para optar á adxudicación do contrato, para o cal o autor do proxecto achegará unha proposta de clasificación.

Dado que o importe total da obra é inferior ós 350.000 € que marca a lei para esixir clasificación, non será preciso acreditala.

Con todo será recomendable que o contratista que opte á realización das obras do presente proxecto acredite experiencia profesional na execución deste tipo de obras.

# CUMPRIMENTO DE NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDADE

No presente proxecto dáse cumprimento á Orde VIV/561/2010, do 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados, a Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia e o Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.

# NORMATIVA APLICADA NA REDACCIÓN DO PROXECTO

Para a redacción do presente proxecto tivéronse en conta as seguintes normas:

- Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas.

- Orde VIV/561/2010, de 1 de febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados.

- Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.

- O.M. de 6 de febreiro de 1976 pola que se aproba o Prego de Prescricións Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes (PG-3/75).

- Lei 4/1994 de 14 de setembro, de estradas de Galicia.

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de setembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Estradas.

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de xullo, polo que se aproba a “Instrución de formigón estrutural (EHE-08)”.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción, modificado polo Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo.

- Orde FOM/3460/2003, de 28 de novembro, pola que se aproba a norma 6.1-IC “Seccións de firme”, da Instrución de Estradas.

- Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, modificada pola Lei 6/2008, de 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo.

# PRAZO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS

Tendo en conta as características específicas e a índole dos traballos a executar, establécese un máximo de 6 semanas para a execución da obra, e en todo caso as obras comezarán dentro dos 15 días seguintes a firma da acta de comprobación do replanteo e non se poderá suspender salvo por condicións meteorolóxicas adversas ou outras debidamente xustificadas, debendo ser finalizadas ó esgotarse a cuantía económica orzamentada.

# PRAZO DE GARANTIA

Establécese un prazo de garantía de un (1) ano, contado desde a recepción das obras, por considerar que transcorrido éste, estará suficientemente comprobada a súa correcta execución e funcionamento.

# RESUMO DE ORZAMENTO

Partindo dos prezos unitarios de materiais, maquinaria e man de obra, elaboráronse os Cadros de Prezos Números 1 e 2. Da aplicación dos prezos así obtidos ás diferentes Unidades de Obra, resulta que o orzamento para a execución da obra ascende á cantidade de “CENTO SETE MIL SETENTA E SETE EUROS CON TRINTA E OITO CÉNTIMOS (107.077,38 €)” (incluídos gastos xerais, Beneficio industrial e IVE). O cobro deste importe xustifícase aplicando ós prezos de Execución Material dos Cadro de prezos, incrementados nos seus gastos xerais e beneficio industrial, á baixa que oferte o contratista e o IVE vixente.

Santiago de Compostela

O Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos:

Óscar Sanmartín Abad

Colexiado: 22.570